****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

17.11.2022 № 809

с. Кривошеино

Томской области

О порядке изменения существенных

условий муниципального контракта

В целях реализации части 65.1.статьи 112 Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=0BC1963DCDA337A5128848E7867B64034F59F54F28DBCE6008EB40990E09B84B9D213E9DE97E5B5721DA0A91A54BWFE) от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что изменение по соглашению сторон существенных условий муниципального контракта (контракта) на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (далее - контракт), заключенного до 1 января 2023 года, если при исполнении такого контракта возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, осуществляется на основании распоряжения Администрации Кривошеинского района.

2. В случае необходимости изменения существенных условий контракта решение о возможности изменения существенных условий контракта принимает согласительная комиссия по закупкам товаров, работ, услуг для муниципальных нужд муниципального образования Кривошеинский район Томской области (далее – согласительная комиссия) на основании обращения заказчика.

3. Решение согласительной комиссии о возможности изменения существенных условий контракта принимается на основании обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) к заказчику.

Обращение должно содержать следующую информацию:

1) существенные условия контракта, подлежащие изменению;

2) обоснование изменения существенных условий контракта, в том числе перечень обстоятельств, не зависящих от сторон контракта, которые возникли при исполнении контракта, обоснование невозможности исполнения контракта в связи с возникшими обстоятельствами, а также обоснование величины (размера) предлагаемых изменений существенных условий контракта.

К обращению прилагаются:

1) проект дополнительного соглашения к контракту;

2) документы, подтверждающие возникновение обстоятельств, не зависящих от сторон контракта и влекущих невозможность его исполнения.

6. Решение согласительной комиссии о возможности изменения существенных условий контракта должно содержать следующую информацию:

1) дату заключения и номер контракта, наименование сторон контракта, предмет контракта (далее - реквизиты контракта);

2) перечень существенных условий контракта, подлежащих изменению, и планируемые изменения;

3) перечень обстоятельств, не зависящих от сторон контракта, влекущих невозможность его исполнения.

7. Настоящее постановление не применяется в случае изменения существенных условий контракта в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=7DBDE2BE3157A772109FFFBA46507AAEA6D38160299D568EACD9172F07843E4459D30227356A264F5A056934F4g2T2F) Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 N 680 "Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия";

8. Постановление Администрации Кривошеинского района от 26.05.2022 № 379 «О порядке изменения существенных условий муниципального контракта» признать утратившим силу.

9. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

10. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике нормативных актов Администрации Кривошеинского района и разместить на официальном сайте муниципального образования Кривошеинский район Томской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Кривошеинского района А.В .Штоббе

Шабарова Е.В.

8(38251)21763

прокуратура, библиотека, РУО, МЦКС, Управление финансов, Дума, Шлапаков, Шабарова