****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

22.11.2022 № 815

с. Кривошеино

Томской области

О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия

В соответствии с [частью](consultantplus://offline/ref=291E28ED9311B311041F3A3D0042CE227B09D739C63A60E74E9C341D478915C9EB495AA24122639B64A7AB9823E32CC7FF77F707C8F064XCl5E) [70 статьи 112](consultantplus://offline/ref=291E28ED9311B311041F3A3D0042CE227B09D739C63A60E74E9C341D478915C9EB495AA0422B64983BA2BE897BEC2CDBE077E81BCAF2X6l4E) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», [пунктом 3](consultantplus://offline/ref=291E28ED9311B311041F3A3D0042CE227B08D43BCF3460E74E9C341D478915C9EB495AA24322639268F8AE8D32BB23C7E368F718D4F266C5X4l2E) постановления Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что в 2022 году при исполнении контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=291E28ED9311B311041F3A3D0042CE227B09D739C63A60E74E9C341D478915C9F94902AE41207D926EEDF8DC74XElCE) от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения муниципальных нужд (далее - Закон о контрактной системе):

1) допускается в соответствии с [пунктом 8 части 1 статьи 95](consultantplus://offline/ref=291E28ED9311B311041F3A3D0042CE227B09D739C63A60E74E9C341D478915C9EB495AA14A2A62983BA2BE897BEC2CDBE077E81BCAF2X6l4E) и [частью](consultantplus://offline/ref=291E28ED9311B311041F3A3D0042CE227B09D739C63A60E74E9C341D478915C9EB495AA24122639B64A7AB9823E32CC7FF77F707C8F064XCl5E) [70 статьи 112](consultantplus://offline/ref=291E28ED9311B311041F3A3D0042CE227B09D739C63A60E74E9C341D478915C9EB495AA0422B64983BA2BE897BEC2CDBE077E81BCAF2X6l4E) Закона о контрактной системе изменение существенных условий контракта, в том числе изменение (увеличение) цены контракта, при совокупности следующих условий:

а) изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета муниципального образования Кривошеинский район Томской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов;

б) предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства (актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ) физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения не изменяются;

в) размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном [приказом](consultantplus://offline/ref=291E28ED9311B311041F3A3D0042CE227B08DF3CCE3F60E74E9C341D478915C9F94902AE41207D926EEDF8DC74XElCE) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства», а цены контракта, размер которой составляет или превышает 100 млн рублей, - по результатам повторной государственной экспертизы проектной документации, проводимой в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с [пунктом 45(14)](consultantplus://offline/ref=291E28ED9311B311041F3A3D0042CE227B0BD23BC73960E74E9C341D478915C9EB495AA24322609468F8AE8D32BB23C7E368F718D4F266C5X4l2E) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

г) изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий контракта на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение;

д) контракт заключен до 31 декабря 2022 года и обязательства по нему на дату заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены;

2) при необходимости изменения (увеличения) цены контракта в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении контракта, до размера, превышающего стоимость объекта капитального строительства, указанную в решении о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, такое изменение (увеличение) осуществляется после принятия решения о внесении изменений в решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций;

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

3. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике нормативных актов Администрации Кривошеинского района и разместить на официальном сайте муниципального образования Кривошеинский район Томской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Кривошеинского района А.В.Штоббе

Шабарова Е.В.

8(38251)21763

прокуратура, библиотека, РУО, МЦКС, Управление финансов, Дума, Шлапаков, Шабарова