****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27.11.2017 № 551

с. Кривошеино

Томской области

Об утверждении «Плана мероприятий по снижению объемов

коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах Кривошеинского района»

В соответствии с протоколом от 13.10.2017 № 2 совещания по реализации мероприятий, направленных на снижение объемов коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирных домах, утвержденным Заместителем Губернатора по строительству и инфраструктуре,

**ПОСТАНОВЛЯЮ**:

1. Утвердить «План мероприятий по снижению объемов коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах Кривошеинского района» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Настоящее постановление подлежит размещению в Сборнике нормативных актов Администрации Кривошеинского района и на официальном сайте муниципального образования Кривошеинский район в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кривошеинского района по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи, ГО и ЧС.

И.о. Главы Кривошеинского района Д.В. Сибиряков

Хлебникова Елена Викторовна

(838251)-2-10-31

Прокуратура, Кондратьев Д.В, Департамент ЖКХ.

Приложение

к Постановлению Администрации

Кривошеинского района

от 27.11.2017 № 551

План мероприятий

по снижению объемов коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах Новокривошеинского и Иштанского сельских поселений

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование мероприятия | показатели | значение | ответственные исполнители |
| 1 | организация работы на территории сельских поселений по снижению объемов коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах | | | |
| 1.1 | подготовка и утверждение плана мероприятий по снижению объемов коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме | Наличие правового акта Администраций сельских поселений об утверждении плана мероприятий по снижению объемов коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме с закреплением ответственных за реализацию мероприятий | 27.11.2017 | Администрации сельских поселений, Администрация Кривошеинского района |
| 2 | оборудование жилищного фонда общедомовыми приборами учета (далее – ОДПУ) и индивидуальными приборами учета (далее – ИПУ) | | | |
| 2.1 | инвентаризация ОДПУ | общее количество МКД |  | Администрации сельских поселений, ПАО «Томскэнергосбыт»,  ООО «Водовод-М» |
| количество МКД с ОДПУ коммунальных ресурсов |  |
| 2.2 | установка ОДПУ | количество МКД, в которых есть техническая возможность установки ОДПУ коммунальных ресурсов |  | Администрации сельских поселений, ПАО «Томскэнергосбыт»,  ООО «Водовод-М» |
| количество МКД, в которых установлены ОДПУ коммунальных ресурсов |  |
| количество актов обследования на предмет наличия (отсутствия) технической возможности установки ОДПУ |  |
| 2.3 | инвентаризация ИПУ | общее количество жилых помещений |  | Администрации сельских поселений, ПАО «Томскэнергосбыт»,  ООО «Водовод-М»,  ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» |
| общее количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности |  |
| общее количество жилых помещений с ИПУ коммунальных ресурсов |  |
| общее количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности с ИПУ коммунальных ресурсов |  |
| 2.4 | установка ИПУ | количество жилых помещений, в которых установлены ИПУ коммунальных ресурсов |  | Администрации сельских поселений, ПАО «Томскэнергосбыт»,  ООО «Водовод-М»,  ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» |
| количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых установлены ИПУ коммунальных ресурсов |  |
| 3 | выявление и замена технически неисправных ИПУ электрической энергии | | | |
| 3.1 | выявление и замена технически неисправных ИПУ по электрической энергии | количество технически неисправных ИПУ электрической энергии |  | ПАО «Томскэнергосбыт» |
| количество замененных ИПУ электрической энергии |  | ПАО «Томскэнергосбыт» |
| 4 | Организация системы снятия показаний ОДПУ и ИПУ холодной воды | | | |
| 4.1 | Организация ежемесячного снятия показаний ИПУ | количество МКД с организацией ежемесячного снятия показаний ИПУ |  | Администрации сельских поселений,  ПАО «Томскэнергосбыт»,  ООО «Водовод-М» |
| 5 | Выявление лиц, фактически проживающих, но не зарегистрированных в жилом помещении, не оборудованном ИПУ холодной воды | | | |
| 5.1 | Проведение РСО мониторинга жилых помещений, не оборудованных ИПУ холодной воды, с количеством зарегистрированных потребителей «0», «1», «2» | количество жилых помещений, не оборудованных ИПУ холодной воды, с количеством зарегистрированных потребителей «0», «1», «2» |  | ООО «Водовод-М» |
| 5.2 | составление и предоставление в РСО актов об установлении количества граждан, проживающих в жилых помещениях с количеством зарегистрированных потребителей «0», «1», «2» | количество составленных и предоставленных в РСО актов об установлении количества граждан, проживающих в жилых помещениях с количеством зарегистрированных потребителей «0», «1», «2» |  | ПАО «Томскэнергосбыт»,  ООО «Водовод-М»,  ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» |
| 6 | Организация информационно-разъяснительной работы с потребителями | | | |
| 6.1 | Организация общих собраний собственников помещений, встреч с советами многоквартирных домов по вопросам энергоснабжения и энергоэффективности, выбора способа оплаты за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме | количество МКД, в которых проведены общие собрания и определен способ оплаты за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме |  | Администрации сельских поселений |
| 6.2 | Выступление в СМИ по вопросам начисления платы за коммунальные услуги в жилом помещении, коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, энергосбережения и энергоэффективности | количество выступлений в СМИ |  | ПАО «Томскэнергосбыт»,  ООО «Водовод-М»,  ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» |