Контрольно-счетная комиссия муниципального образования

Кривошеинский район

02.06.2015г                                                                                                                   ИКМ  № 14

Информация

Об основных итогах контрольного  мероприятия.

Контрольно-счетной комиссией  МО Кривошеинского района в соответствии с планом работы Контрольно-счетной комиссии  МО Кривошеинский район на 2015 год п.3 проведено контрольное мероприятие «Законность расходования бюджетных средств на содержание строительство и ремонт дорог местного назначения» в  муниципальном образовании «Кривошеинское сельское поселение»

Срок проведения контрольного мероприятия с 01.06.2015 по 30.06.2015год.

Цели:-  запрос Прокуратуры Кривошеинского района Томской области от 17.11.2014г. №21-2014, «Оценка законности расходования бюджетных средств на строительство,ремонт, содержание дорог местного назначения в 2013-2014 годах»

Распоряжение председателя контрольно-счетной комиссии №16 от 01.06.2015 года «О  назначении  проверки  бюджетных средств на строительство, ремонт, содержание дорог местного назначения в муниципальном образовании «Кривошеинское  сельское поселение»  в периоде 2013-2014 годы»

Объект контрольного мероприятия: Муниципальное образование «Кривошеинское сельское поселение»

Проверяемый период: - 2013-2014 годы и первый квартал 2015 года.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 01.06.2015 года по 30.06.2015 года.

Проверяющий: Филимонова Надежда Петровна – председатель контрольно-счетной комиссии  муниципального образования  Кривошеинского района.

Краткая информация о проверяемом объекте:

Муниципальное образование «Кривошеинское сельское поселение», осуществляет свою деятельность под руководством Главы  муниципального образования «Кривошеинское сельское поселение» в соответствии с действующим законодательством, Уставом муниципального образования Кривошеинский район, нормативными актамии,  распоряжениями.

Согласно Устава муниципального образования «Кривошеинское сельское поселение» утвержденного Решением Совета Кривошеинского сельского поселения от 13.12.2005г. №22 и зарегистрированного УМЮ РФ по Сибирскому федеральному округу 29.12.2005 года №НЕ 705093042005001, Администрация является юридическим лицом (ИНН 7009003312/КПП 700901001).

Администрация имеет самостоятельный баланс, печать.

Юридический адрес и фактическое  местонахождение: 636300 Томская область, Кривошеинский район, село Кривошеино, ул. Ленина 26.

Распорядителями средств  с правом подписи банковских и кассовых документов в проверяемом периоде являлись:

- с правом первой подписи – Глава Кривошеинского сельского поселения  Рудова Ольга Николаевна;  - управляющий делами- Лебедева Татьяна Анатольевна;

- с правом второй подписи – главный бухгалтер   Савостьянова Мария Ефимовна; - ведущий специалист- Сайфутдинова Наталья Валерьевна.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Муниципальным образованием «Кривошеинское сельское поселение» в проверяемом периоде были открыты:

- в Управлении финансов Администрации Кривошеинского района лицевые счета:

01902041, 0390041.

Перечень нормативно-правовых актов, используемых при проведении контрольного мероприятия:

Федеральный закон от 17.07.1998г. №145-ФЗ Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 31.11.1994г. №51-ФЗ Гражданский кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 29.12.2004г№190-ФЗ Градостроительный кодекс Российской Федераци;

Федеральный закон от 06.10.2003№131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрольной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденная Приказом Минфина РФ от 16.12.2010года №174-н; Приказ Минфина РФ от 01.12.2010г. №157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета»;

Перечень представленных проверяемым объектом документов:

Учредительные документы;

Годовые бухгалтерские отчеты  за 2013-2014 годы;

Муниципальные контракты на выполнение строительных работ;

Протоколы  комиссий по принятию решений о заключении контрактов;

Проектная документация на ремонт дорожного полотна с. Кривошеино;

Справка о стоимости выполненных работ и затрат(форма №КС-3);

Акты приемки выполненных работ(форма №КС-2);

Другие документы, необходимые в ходе проведения контрольного мероприятия.

Контрольным мероприятием установлено:

В ходе контрольных мероприятий было выявлено следующее:

В 2013 году  муниципальным образованием «Кривошеинское сельское поселение»  направлено и исполнено бюджетных средств  на содержание, ремонт и  капитальный ремонт дорог  местного значения, по данным  годовой отчетности(ф.0503117)следующее:

Таблица №1(руб)

| Классификация расходов | Лимиты на 2013 год | Расходы за 2013г по ЛС | отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 0409 КОСГУ Доп.КР 019 ремонт дорог |  |  |  |
| 222 | 39200 | 39200 | 0 |
| 225 | 1477904,42 | 1477829,35 | 75,07 |
| 226 | 25149 | 25149 | 0 |
| 340 | 67521,06 | 67521,06 | 0 |
| Итого по Доп КР 019 | 1609774,48 | 1609699,41 | 75,07 |
| 0409 КОСГУ Доп.КР 020 содержание дорог |  |  |  |
| 222 | 117000 | 114550 | 2450 |
| 225 | 1598655,57 | 1531436,48 | 67219,09 |
| 226 | 4200 | 0 | 4200 |
| 340 | 17200 | 10298,85 | 6901,15 |
| Итого по Доп КР 020 | 1737055,57 | 1656285,33 | 80770,24 |
| 0409 КОСГУ Доп КР 021 кап.ремонт дорог |  |  |  |
| 225 | 779550 | 779043,34 | 506,66 |
| Итого по Доп КР 021 | 779550 | 779043,34 | 506,66 |
| 0409 по Доп КР 018 проектно-сметная документация, |  |  |  |
| 226 | 1330000 | 0 | 1330000 |
| Итого по Доп КР 018 | 1330000 | 0 | 1330000 |
| Всего по 409 | 5456380,05 | 4045028,08 | 1411351,97 |

В ходе  проверки, были проанализированы заключенные  муниципальным образование «Кривошеинское сельское поселение» муниципальные контракты  и договора возмездного оказания услуг за 2013 год по использованию бюджетных средств на содержание и  ремонт дорог  местного значения.

1. На содержание дорог  в 2013 году  выделено 1737055,57 рублей,  исполнение составило в сумме 1656285,33 рублей,  по итогам запросов  котировок муниципальным образованием «Кривошеинское сельское поселение»  заключено  пять муниципальных контрактов(далееМ/К) на снегоочистку дорог и летнее грейдерование дорог на сумму 1238523,03 рубля.

Фактические расходы по муниципальным контрактам( в приведенной таблицы№2) по   выполнению  работ   и услуг на   содержание дорог,   подтверждены  Актами об оказание работ и  услуг по наименованию  услуг отраженных в сметной документации к  муниципальным контрактам.

Уточнены единицы измерения по муниципальным контрактам  заключенных с МУП «ЖКХ КСП» на  2013 год  в части выполнения работ и услуг локально- сметных расчетов  к муниципальным контрактам, сделан пересчет, по  согласованию  с Администрацией Кривошеинского  сельского поселения. По окончанию финансового года проведена сверка расчетов  между МУП «ЖКХ КСП» и Администрацией Кривошеинского поселения муниципальным контрактам, (акт сверки).

В 2013 году  заключены договора возмездного оказания услуг на  снегоочистку дорог и вывозку снега в сумме 406117,33 рублей. Фактическое исполнение  по договорам возмездного оказания услуг оформлены актами выполненных  услуг исполнителями и  подписаны заказчиками.

2. На ремонт дорог  в 2013 году  выделено 1609774,48 рублей, исполнение составило в сумме 1609699,41 рублей,  по итогам проведения аукциона в электронной форме  заключено  два муниципальных контракта, на  ремонт  дороги между зданиями ул. Октябрьская 55 и ул. Тракторной1 и  ремонт дорожного покрытия ул. Воинов-Интернационалистов  сумма двух муниципальных контрактов составила 1360169,27 рублей.

Муниципальный контракт № б/н от 22.07.13года  по итогам проведения  аукциона в электронной форме(протокол проведения итогов аукциона «016530000951000011-3от 10.07.13года) заключен с «Подрядчиком» ОАО «Кривошеинская МПМК» на сумму 794623,27 рублей, на подрядные работы  ремонта участка дороги, расположенного между  ул. Октябрьская №55 – ул. Тракторная №1 в село Кривошеино.

Фактически  выполненные работы  по ремонту дорог  по муниципальному контракту №б/н от 22.07.13года «Подрядчиком» ОАО «Кривошеинская МПМК»  ул.Октябрьская №55 - Тракторная №1,  подтверждены Актами о приемке выполненных работ (КС-2, КС-3 от 26.08.13г. и от 22.07.13г) фактически выполненных объемов установленных в проектно-сметной документации к муниципальному контракту.

Установлены нарущения пункта 1 статьи 743 Гражданского кодекса  Российской Федерации и признаки нарушения части 5 статьи 9 Федерального закона    от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказа на поставку  товаров, выполнение работ и услуг»., а именно:

Подрядчиком произведены  работы не в соответствии с технической документацией, определяющей объем и содержание работ, неправомерное включение объемов выполненных  работ в акты о приемке выполненных работ в сумме 14617,99 рублей, «Подрядчиком» и «Заказчиком» заключено  дополнительное соглашение  по данному контракту от 19.09.13г на дополнительные работы  без  увеличивая  суммы контракта.

Муниципальный контракт №б/н от 22.07.13 года «Подрядчик»  ОАО «Кривошеинская МПМК» оплачен п/п №673 от 25.07.13г и п/п №835 от 16.09.13г в полном объеме.

Муниципальный контракт № 0165300009513000009-0123259/01от 16.07.13года  по итогам проведения  аукциона в электронной форме(протокол проведения итогов аукциона «016530000951300009-2 от 01.07.13года) заключен с «Подрядчиком» ГУП ТО «Областное ДРСУ» на работы по ремонту дорожного покрытия улицы Воинов-Интернационалистов село Кривошеино.

Фактические выполненные работы по ремонту дорожного покрытия по  ул. Воинов-Интернационалистов муниципального  контракта от16.07.13г.№09-0123259-01 «Подрядчиком»  ГУП ТО «»Областное ДРСУ», подтвержден  Актом о приеме выполненных работ  КС-2,КС-3 от 30.07.13г. Муниципальный контракт оплачен п/п №578 от 08.08.13г. в полном объеме.

В ходе проверки проведена встречная проверка по использованию средств  в ГУП ТО «Кривошеинская ДРСУ»  направленные  Администрацией сельского поселения на  ремонт дорожного покрытия улицы Воинов-Интернационалистов  проведены в реестре в документов на оказание услуг и выполненных работ.  Актом сверки подтверждены расходы выполненные ГУП ТО «Областное ДРСУ»  для Администрации сельского поселения за  2013 год.

Фактически выполненные работы  по договорам возмездного оказания работ и  услуг, оформлены актами выполненных  работ  исполнителями  и  подписаны заказчиками.

3. На  капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к дворовым территориям ул.Ленина№- 50,52,57,59,61, ул.Зеленая№- 35и37, ул.Новая №46, ул. Октябрьская №25 в 2013 году  выделено 779550 рублей,  исполнение составило в сумме 779043,34 рубля, по итогам  аукциона в электронной форме  был заключен один муниципальный контракт с ГУП ТО « Областное ДРСУ» источником финансирования  работ являются средства из областного бюджета, так и средства местного бюджета.

Виды и объемы работ по каждому источнику в контрактах не определены. Выполнение работ по актам о приемке выполненных работ формы КС-2 принято общими суммами без разделения по источникам финансирования. Определить вид и объем работ оплаченных за счет областных средств не представлялось возможным, в связи  с чем, в ходе проверки осуществлен анализ освоения  бюджетных средств вне зависимости от бюджетных источника.

Муниципальный контракт № 0165300009513000009-0123259/01от 16.07.13года  по итогам проведения  аукциона в электронной форме(протокол проведения итогов аукциона «01653000095100008-2 от 01.07.13года) заключен с «Подрядчиком» ГУП ТО «Областное ДРСУ» на работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов по адресу село Кривошеино дорожного полотна улицы Воинов-Интернационалистов село Кривошеино ул.Ленина№- 50,52,57,59,61, ул.Зеленая№- 35и37, ул.Новая №46, ул. Октябрьская №25.

Фактические выполненные работы по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к дворовым территориям ул.Ленина№- 50,52,57,59,61, ул.Зеленая№- 35и37, ул.Новая №46, ул. Октябрьская №25 в 2013 году  по муниципальному контракту от 16.07.13г №08-0123259-01  ГУП ТО «»Областное ДРСУ», подтверждены Актом о приеме выполненных работ  КС-2,КС-3 от 31.07.13г. Муниципальный контракт оплачен п/п№740 от 08.08.13г. и №759 от 15.08.13г. в полном объеме

В ходе проверки проведена встречная проверка по использованию средств  в ГУП ТО «Кривошеинская ДРСУ»  направленных на  ремонт дорожного покрытия улицы Воинов-Интернационалистов   проведены в реестре в документов на оказание услуг и выполненных работ(акт сверки  за 2013 год.)

Советом Кривошеинского сельского поселения от  10.12.2013 года Решение № 62 внесены изменения в Решение Совета Кривошеинского сельского поселения №16 от 29.12.2012 года «Об утверждении бюджета Кривошеинского сельского поселения на 2013год» по разделу 0409 «Дорожное хозяйство» в сумме 1330000 рублей, проектирование и строительство(реконтструкция) автомобильных дорог общего пользования местного назначения с твердым покрытием до населенных пунктов, данные средства были возвращены  18.12.13 года  в полном объеме в областной бюджет, так как средства поступили в конце года для размещения и заключения  муниципального контракта и сроков исполнения   в финансовом году.

В 2014 году  муниципальным образованием «Кривошеинское сельское поселение»  направлено и исполнено бюджетных средств по данным годовой отчетности (ф.0503117)  на содержание, ремонт, капитальный ремонт дорог  местного значения  в 2014 году следующее:								                                         таблица №7

| Классификация расходов | Лимиты на 2014 год | Расходы за 2014г по ЛС | отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 0409 КОСГУ Доп.КР 019 содержание дорог |  |  |  |
| 222 | 218900 | 218900 | 0 |
| 225 | 1502457 | 1497551,24 | 4905,76 |
| 226 | 27200 | 27200 | 0 |
| 290 | 50000 | 50000 | 0 |
| 310 | 51000 | 50670 | 330 |
| 340 | 40368 | 40368 | 0 |
| Итого по Доп КР 019 | 1889925 | 1884689,24 | 5235,76 |
| 0409 КОСГУ Доп.КР 018 ремонт дорог |  |  |  |
| 222 | 33000 | 33000 | 0 |
| 225 | 269104 | 269104 | 0 |
| 226 | 24509 | 24509 | 0 |
| 340 | 369064,28 | 369064,28 | 0 |
| Итого по Доп КР 018 | 695677,28 | 695677,28 |  |
| 0409 КОСГУ Доп КР 025 ПСД |  |  |  |
| 226 | 309000 | 0 | 309000 |
| Итого по Доп КР 025 | 309000 | 0 | 309000 |
| Всего по 409 | 2894602,28 | 2580366,52 | 314235,76 |

В ходе  проверки, были проанализированы заключенные  муниципальные контракты  и договора  в 2014 году, на проведение работ в муниципальном образовании \2кривошеинское сельское поселение» на содержание и ремонту  дорог местного значения.

1. На содержание дорог  в 2014 году  выделено 1889925 рублей,  исполнение составило в сумме 1884689,24 рублей, по итогам запросов  котировок Администрацией Кривошеинского сельского поселения были заключено  пять муниципальных контрактов(далееМ/К) на снегоочистку дорог и летнее грейдирование дорог на сумму 1125886,65 рублейФактические расходы по выполнению работ мниципальных контрактов на содержанию дорог,   подтверждены  Актами об оказании услуг  по наименованию работ, отраженных в сметной документации к  муниципальным контрактам.

Уточнены единицы измерения в муниципальных контрактах  заключенных с   МУП «ЖКХ КСП» в   2014 году в части выполнения работ и услуг согласно договоров и смет к муниципальным контрактам, согласованы с Администрацией сельского поселения, по окончанию финансового года проведена сверка расчетов с данным учреждением(акт сверки)  выполнение услуг по  муниципальным контрактам.

В 2014 году были заключены договора возмездного оказания  услуг по содержанию дорог,  по снегоочистки дорог и вывозке снега на сумму 708802,59 рублей.

Фактическое  исполнение  по договорам возмездного оказания услуг,  оформлены актами выполненения  услуг исполнителями и  подписаны заказчиками.

2. На ремонт дорог  в 2014 году  выделено 695677,55рублей,  исполнение составило в сумме 695677,55рублей.	Фактическое исполнение  по договорам возмездного оказания услуг оформлены актами выполненных  работ  исполнителями и  подписаны заказчиками.

По разделу  0409 «Дорожное хозяйство» в сумме 309000 рублей, проектирование и строительство(реконтструкция) автомобильных дорог общего пользования местного назначения с твердым покрытием до населенных пунктов,  заключен  муниципальный контракт №016530000951400019-0099800-01 от 08.11.2014 года протокол электронного аукциона №0165300009514000019-3 от 18.11. 2014 года  с ООО «Контур» на сумму 308030,18 рублей, срок выпонения  услуг 60 дней с момента заключения контракта, на момент проверки муниципальный контракт  ООО «Контур» неисполнен,  что является нарушением п.7.3 муниципального контракта.  Администрацией Кривошеинского сельского поселения  предъявлена  притензия  ООО «Контур» от 25.02.15г. №242а и  от 02.06.15г. №676 о просрочке  исполнения «Подрядчиком» обязательств  по муниципальному контракту и требования об уплате неустоек и пени за каждый день просрочки исполения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных контрактом.

Для  выполнения работ по  содержанию дорог в муниципальном образовании «Кривошеинское сельское поселение» в  первом квартале 2015 года   заключены  договора возмездного оказания услуг на  сумму 1025717,00 рублей

Фактическое исполнение  по договорам возмездного оказания услуг оформлены актами выполненных  работ  исполнителями и  подписаны заказчиками на сумму 898238,02 рублей.

В ходе проверки установлено, что бюджетные средства запланированные  на содержание и ремонт дорог Администрацией сельского поселения  в 2013 и 2014 годы и первый квартал 2015 года,  использованы в соответствии с нормативно правовыми актами  законно  использованы  по назначению.

Председатель  Контрольно-счетной

Комиссии МО Коривошеинского района				 Н.П. Филимонова