**АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 21 апреля 2011 г. N 113а**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

**"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**НА 2011 - 2015 ГОДЫ"**

(в ред. постановлений Администрации Томской области

от 15.09.2011 [N 279а](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D7344DA6695CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg5G), от 06.09.2012 [N 343а](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D4324CA9615CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg5G),

от 29.12.2012 [N 563а](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D43745A7645CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg5G), от 10.09.2013 [N 380а](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg5G))

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1FD663DD0814502F6E0BCD13946F83D03A09CB83C494FB0C929D41EFDTDg4G) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [статьей 11](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D73945A8695CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A57ATDg6G) Закона Томской области от 14 сентября 2009 года N 177-ОЗ "О системе документов стратегического и программно-целевого планирования Томской области", [пунктом 3](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1FD663DD0814502F6EFB6D03346F83D03A09CB83C494FB0C929D71AF4DEA7TBg7G) Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, являющихся приложением N 4 к подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы", постановляю:

1. Утвердить государственную [программу](#Par34) "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011 - 2015 годы" согласно приложению к настоящему постановлению.

(п. 1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg7G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а)

2. Департаменту по информационной политике и работе с общественностью Администрации Томской области (Халин) обеспечить опубликование настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Шатурного И.Н.

(п. 3 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D43745A7645CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg6G) Администрации Томской области от 29.12.2012 N 563а)

Губернатор

Томской области

В.М.КРЕСС

Утверждена

постановлением

Администрации Томской области

от 21.04.2011 N 113а

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**НА 2011 - 2015 ГОДЫ"**

(в ред. постановлений Администрации Томской области

от 29.12.2012 [N 563а](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D43745A7645CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg8G), от 10.09.2013 [N 380а](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G))

ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2011 - 2015 ГОДЫ"

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области

от 10.09.2013 N 380а)

┌───────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Наименование │Государственная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области │

│государственной│на 2011 - 2015 годы" (далее - государственная программа) │

│программы │ │

│(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а) │

├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Координатор │Департамент архитектуры и строительства Томской области │

│государственной│ │

│программы │ │

│(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а) │

├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Заказчик │Департамент архитектуры и строительства Томской области │

│государственной│ │

│программы │ │

│(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а) │

├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Соисполнители │Департамент архитектуры и строительства Томской области; │

│государственной│органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по │

│программы │согласованию) │

│(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а) │

├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Стратегическая │Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей │

│цель социально-│ │

│экономического │ │

│развития │ │

│Российской │ │

│Федерации и │ │

│Томской │ │

│области, на │ │

│которую │ │

│направлена │ │

│реализация │ │

│государственной│ │

│программы │ │

│(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а) │

├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Цель │Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, │

│государственной│признанных в установленном действующим законодательством порядке нуждающимися │

│программы │в улучшении жилищных условий и участниками [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1FD663DD0814502F6EFB6D03346F83D03A09CB83C494FB0C929D71AF4DCACTBg5G) "Обеспечение жильем │

│ │молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, │

│ │утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 │

│ │N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы" │

│(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а) │

├───────────────┼─────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Показатель │ │ Период реализации государственной программы │

│цели │ Наименование ├──────────┬──────────┬────────────┬─────────┬────────┬──────┤

│государственной│ показателя цели │ всего │ 2011 год │ 2012 год │2013 год │2014 год│ 2015 │

│программы и его│ │ │ │ │ │ │ год │

│значение (с ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤

│детализацией по│Количество │ 3757 │ 445 │ 381 │ 977 │ 977 │ 977 │

│годам │молодых семей, │ │ │ │ │ │ │

│реализации) │улучшивших │ │ │ │ │ │ │

│ │жилищные условия │ │ │ │ │ │ │

│ │(в том числе │ │ │ │ │ │ │

│ │с использованием │ │ │ │ │ │ │

│ │заемных средств) │ │ │ │ │ │ │

│ │при оказании │ │ │ │ │ │ │

│ │содействия │ │ │ │ │ │ │

│ │за счет средств │ │ │ │ │ │ │

│ │федерального │ │ │ │ │ │ │

│ │бюджета, │ │ │ │ │ │ │

│ │областного │ │ │ │ │ │ │

│ │бюджета и местных│ │ │ │ │ │ │

│ │бюджетов, единиц │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а) │

├───────────────┼─────────────────┴──────────┴──────────┴────────────┴─────────┴────────┴──────┤

│Задачи │Задачами государственной программы являются: │

│государственной│1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья │

│программы │экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса. │

│ │2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, │

│ │дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, │

│ │предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для │

│ │приобретения жилья или строительства индивидуального жилья │

│(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а) │

├───────────────┼────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Показатели │ Наименование │ Период реализации государственной программы │

│задач │ показателей ├──────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│государственной│ задач │ всего │ 2011 год │2012 год │2013 год │2014 год │2015 год │

│программы и их├────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│значения (с │1. Объем │1516502,25│184123,76 │159978,49│ 390800 │ 390800 │ 390800 │

│детализацией по│бюджетных │ │ │ │ │ │ │

│годам │средств, │ │ │ │ │ │ │

│реализации) [<\*>](#Par142)│направленных на │ │ │ │ │ │ │

│ │предоставление │ │ │ │ │ │ │

│ │молодым семьям │ │ │ │ │ │ │

│ │государственной │ │ │ │ │ │ │

│ │поддержки, тыс. │ │ │ │ │ │ │

│ │рублей │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │2. Объем │2816361 │341945 │297103 │ 725771 │ 725771 │ 725771 │

│ │привлеченных │ │ │ │ │ │ │

│ │внебюджетных │ │ │ │ │ │ │

│ │средств, тыс. │ │ │ │ │ │ │

│ │рублей │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│ │<\*> Объемы финансирования за счет бюджетных средств подлежат ежегодной │

│ │корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней │

│(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а) │

├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Срок │2011 - 2015 годы │

│реализации │ │

│государственной│ │

│программы │ │

│(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а) │

├───────────────┼───────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Объем и │ Источники │ Период реализации государственной программы │

│источники │финансирования ├───────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│финансирования │ │ всего │2011 год │ 2012 год │2013 год │2014 год │2015 год │

│государственной├───────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│программы (с │Федеральный │ 459607,15 │ 68123,76│ 39763,39 │ 117240 │ 117240 │ 117240 │

│детализацией по│бюджет (по │ │ │ │ │ │ │

│годам │согласованию) │ │ │ │ │ │ │

│реализации) ├───────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│[<\*>](#Par181), тыс. │Областной │ 528340 │ 58000 │ 60000 │136780 │136780 │136780 │

│рублей │бюджет │ │ │ │(потреб- │(потреб- │(потреб- │

│ │ │ │ │ │ность) │ность) │ность) │

│ │ │ │ │ ├─────────┼─────────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │40000 │40000 │40000 │

│ │ │ │ │ │(преду- │(преду- │(преду- │

│ │ │ │ │ │смотрено │смотрено │смотрено │

│ │ │ │ │ │в │в │в │

│ │ │ │ │ │областном│областном│областном│

│ │ │ │ │ │бюджете) │бюджете) │бюджете) │

│ ├───────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Местные бюджеты│ 528555,1 │ 58000 │ 60215,1 │ 136780 │ 136780 │ 136780 │

│ │(по │ │ │ │ │ │ │

│ │согласованию) │ │ │ │ │ │ │

│ ├───────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Внебюджетные │2816361 │341945 │297103 │ 725771 │ 725771 │ 725771 │

│ │источники (по │ │ │ │ │ │ │

│ │согласованию) │ │ │ │ │ │ │

│ ├───────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Всего │4332863,25 │526068,76│457081,49 │ 1116571 │ 1116571 │ 1116571 │

│ ├───────────────┴───────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│ │<\*> Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета, областного │

│ │бюджета и местных бюджетов подлежат ежегодной корректировке исходя из │

│ │возможностей бюджетов всех уровней │

│(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а) │

├───────────────┼───────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Объемы и │ Основные │ Период реализации государственной программы │

│основные │ направления ├────────────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│направления │ расходования │ всего │2011 год │2012 год │ 2013 год │2014 год │2015 год│

│расходования │ средств │ │ │ │ │ │ │

│средств (с ├───────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│детализацией по│Инвестиции │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │

│годам ├───────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│реализации) │НИОКР │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │

│[<\*>](#Par197), тыс. ├───────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│рублей │Прочие │ 4332863,25 │526068,76│457081,49│ 1116571 │ 1116571 │1116571 │

│ ├───────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│ │<\*> Объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке исходя из │

│ │возможностей бюджетов всех уровней │

│(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а) │

├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Организация │Управление государственной программой в рамках своих полномочий осуществляет │

│управления │Департамент архитектуры и строительства Томской области. │

│государственной│Текущий контроль и мониторинг реализации государственной программы │

│программой │осуществляет Департамент архитектуры и строительства Томской области на │

│ │основании отчетности, предоставляемой органами местного самоуправления │

│ │муниципальных образований Томской области, принимающими участие в реализации │

│ │программных мероприятий. Контроль за реализацией государственной программы │

│ │осуществляет заместитель Губернатора Томской области по строительству и │

│ │инфраструктуре │

│(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а) │

└───────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

ВВЕДЕНИЕ

Государственная программа действует в рамках [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1FD663DD0814502F6EFB6D03346F83D03A09CB83C494FB0C929D71AF4DCACTBg5G) "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы" (далее - федеральная программа).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а)

Механизм реализации государственной программы предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям - участникам федеральной [программы](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1FD663DD0814502F6EFB6D03346F83D03A09CB83C494FB0C929D71AF5DDAETBgFG) в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее - социальная выплата).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а)

В качестве доведения социальной выплаты до молодой семьи используется свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее - свидетельство).

1. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области

от 10.09.2013 N 380а)

Реализация мероприятий государственной программы направлена на достижение стратегической цели Томской области - благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей - путем повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей Томской области.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а)

Также мероприятия государственной программы направлены на реализацию одного из приоритетных направлений национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", который предполагает формирование системы оказания государственной поддержки определенным категориям граждан в приобретении жилья или строительстве индивидуального жилого дома.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а)

Необходимость государственной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы обусловлена низкой доступностью жилья и схем ипотечного жилищного кредитования в связи с отсутствием у молодых семей накоплений на оплату первоначального взноса.

В то же время молодые люди в возрасте до 35 лет находятся в наиболее активном в карьерном плане трудоспособном возрасте. Многие молодые семьи при отсутствии собственных денежных накоплений имеют достаточный для получения ипотечного жилищного кредита уровень доходов.

Возможность решения жилищной проблемы создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы и позволит сформировать экономически активную часть населения.

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением жилищной и демографической политики Томской области. Такая помощь со стороны государства станет основой стабильных условий жизни для наиболее инициативной части населения, обеспечит привлечение денежных ресурсов в жилищное строительство, а также повлияет на улучшение демографической ситуации.

Реализация мероприятий государственной программы позволит обеспечить:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а)

1. Привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, а также собственных средств граждан.

2. Развитие системы ипотечного жилищного кредитования.

3. Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей.

4. Развитие и закрепление положительных демографических тенденций в регионе.

5. Укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе.

6. Создание условий для формирования активной жизненной позиции молодежи.

По информации органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, по состоянию на 01.01.2011 на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Томской области состоит около 2000 молодых семей. При этом их количество ежегодно увеличивается.

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей будет осуществляться на основе индикатора, которым является количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов.

Успешное выполнение мероприятий государственной программы позволит к 2015 году обеспечить жильем 3757 молодых семей в Томской области, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а)

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области

от 10.09.2013 N 380а)

[Цель и задачи](#Par400), целевые показатели государственной программы и их значения, а также источники определения значений целевых показателей приведены в приложении N 1 к государственной программе.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а)

Условиями прекращения реализации государственной программы является досрочное достижение цели и задач государственной программы, а также изменение механизмов реализации государственной жилищной политики.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а)

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области

от 10.09.2013 N 380а)

Реализация мероприятий государственной программы осуществляется по следующим направлениям:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а)

1. Методологическое обеспечение реализации государственной программы.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а)

2. Финансовое обеспечение реализации государственной программы.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а)

3. Организационное обеспечение реализации государственной программы.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а)

Основными мероприятиями по методологическому обеспечению реализации государственной программы являются разработка финансовых и экономических механизмов оказания государственной поддержки молодым семьям для улучшения жилищных условий и подготовка необходимых технико-экономических обоснований и расчетов при разработке проектов областного бюджета на соответствующий год и плановый период.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а)

В рамках совершенствования нормативной правовой базы органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области необходимо разработать и обеспечить утверждение соответствующих изменений в ранее принятые муниципальные программы либо принятие новых муниципальных программ по обеспечению жильем молодых семей в соответствии с условиями федеральной [программы](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1FD663DD0814502F6EFB6D03346F83D03A09CB83C494FB0C929D71AF5DDAETBgFG) и государственной программы.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а)

Основными мероприятиями по финансовому обеспечению реализации государственной программы является реализация финансовых и экономических механизмов оказания государственной поддержки молодым семьям.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а)

Организационные мероприятия на областном уровне предусматривают:

ежегодный сбор данных о молодых семьях, участвующих в федеральной [программе](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1FD663DD0814502F6EFB6D03346F83D03A09CB83C494FB0C929D71AF5DDAETBgFG), предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области, обеспечивающими реализацию программных мероприятий, и формирование единой информационной базы данных об участниках федеральной программы по Томской области;

ежегодное определение объема денежных средств, выделяемых из областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а)

конкурсный отбор муниципальных образований Томской области для участия в федеральной [программе](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1FD663DD0814502F6EFB6D03346F83D03A09CB83C494FB0C929D71AF5DDAETBgFG) и распределение субсидий между муниципальными образованиями Томской области по методике, установленной Администрацией Томской области;

отбор банков в соответствии с установленными на федеральном уровне критериями для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат молодым семьям;

отбор уполномоченных организаций, осуществляющих оказание услуг для молодых семей по приобретению жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья (при необходимости);

изготовление бланков свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

осуществление в пределах своих полномочий контроля за реализацией на региональном уровне мероприятий федеральной [программы](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1FD663DD0814502F6EFB6D03346F83D03A09CB83C494FB0C929D71AF5DDAETBgFG) и государственной программы;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а)

проведение в пределах своих полномочий мониторинга реализации на региональном уровне мероприятий федеральной [программы](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1FD663DD0814502F6EFB6D03346F83D03A09CB83C494FB0C929D71AF5DDAETBgFG) и государственной программы, подготовку информационно-аналитических и отчетных материалов;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а)

обеспечение освещения цели и задач федеральной [программы](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1FD663DD0814502F6EFB6D03346F83D03A09CB83C494FB0C929D71AF5DDAETBgFG) и государственной программы в региональных средствах массовой информации.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а)

Организационные мероприятия на уровне муниципальных образований предусматривают (по согласованию):

признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

признание молодых семей участниками федеральной [программы](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1FD663DD0814502F6EFB6D03346F83D03A09CB83C494FB0C929D71AF5DDAETBgFG) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

сбор данных о молодых семьях и формирование списков молодых семей - участников федеральной [программы](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1FD663DD0814502F6EFB6D03346F83D03A09CB83C494FB0C929D71AF5DDAETBgFG), изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в планируемом году, в порядке, установленном Администрацией Томской области;

установление норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию для расчета размера социальных выплат;

ежегодное определение объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей;

оформление и выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

обеспечение целевого и эффективного использования бюджетных средств;

извещение молодых семей об изменении механизма реализации федеральной [программы](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1FD663DD0814502F6EFB6D03346F83D03A09CB83C494FB0C929D71AF5DDAETBgFG) и государственной программы;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а)

иные организационные мероприятия, предусмотренные федеральной [программой](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1FD663DD0814502F6EFB6D03346F83D03A09CB83C494FB0C929D71AF5DDAETBgFG) и государственной программой.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а)

[Перечень](#Par495) мероприятий государственной программы приведен в приложении N 2 к государственной программе.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а)

4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММОЙ, ВКЛЮЧАЯ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области

от 10.09.2013 N 380а)

Механизм реализации государственной программы предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям - участникам федеральной [программы](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1FD663DD0814502F6EFB6D03346F83D03A09CB83C494FB0C929D71AF5DDAETBgFG) в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а)

При реализации государственной программы применяются нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения по обеспечению жильем молодых семей, принятые как на федеральном, так и на областном и местном уровнях.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а)

Основными принципами участия молодых семей в государственной программе являются:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а)

1. Добровольность участия молодой семьи.

2. Признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с действующим законодательством.

3. Признание в установленном действующим законодательством порядке молодой семьи участницей федеральной [программы](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1FD663DD0814502F6EFB6D03346F83D03A09CB83C494FB0C929D71AF5DDAETBgFG).

4. Возможность для молодой семьи реализовать свое право на получение поддержки за счет бюджетных средств только один раз.

Социальные выплаты предоставляются органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области, принявшими решения о признании молодых семей участниками федеральной [программы](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1FD663DD0814502F6EFB6D03346F83D03A09CB83C494FB0C929D71AF5DDAETBgFG), и используются молодыми семьями в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1FD663DD0814502F6EFB6D03346F83D03A09CB83C494FB0C929D71AF4DFA8TBg4G) предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, приведенными в приложении N 3 к федеральной программе.

Средства федерального бюджета предоставляются бюджету Томской области на условиях софинансирования расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья по итогам конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, проводимого Министерством регионального развития Российской Федерации.

Доля средств областного и (или) местного бюджетов, выделяемых на предоставление молодым семьям социальных выплат, рассчитывается по формуле:

ДСР = (35 - ДСФ) - для молодых семей, имеющих 1-го ребенка и более, а также для неполных молодых семей;

ДСР = (30 - ДСФ) - для молодых семей, не имеющих детей,

где:

ДСР - доля средств областного и (или) местного бюджетов;

ДСФ - доля средств федерального бюджета, определенная в соответствии с действующим законодательством.

Соотношение средств областного бюджета и местного бюджета определяется по принципу 50/50. При отсутствии или недостаточности средств федерального и (или) областного бюджетов доля средств местного бюджета может быть увеличена на недостающую сумму по решению органа местного самоуправления муниципального образования Томской области.

Обязательства органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области по финансированию мероприятий федеральной [программы](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1FD663DD0814502F6EFB6D03346F83D03A09CB83C494FB0C929D71AF5DDAETBgFG) и государственной программы включают в том числе обязательства по предоставлению молодым семьям - участникам федеральной программы при рождении (усыновлении) 1-го ребенка дополнительной социальной выплаты в размере не менее 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья. Дополнительная социальная выплата предоставляется на цели, предусмотренные федеральной [программой](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1FD663DD0814502F6EFB6D03346F83D03A09CB83C494FB0C929D71AF5DDAETBgFG), в порядке, установленном органом местного самоуправления муниципального образования Томской области.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а)

Молодая семья имеет право использовать социальную выплату для приобретения у любых физических и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынке жилья или создания объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенного применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение.

Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) должно находиться на территории Томской области.

Перечисление средств социальной выплаты является основанием для исключения органом местного самоуправления муниципального образования Томской области молодой семьи - участницы федеральной [программы](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1FD663DD0814502F6EFB6D03346F83D03A09CB83C494FB0C929D71AF5DDAETBgFG) из соответствующего(-их) списка(-ов) участников федеральной программы.

Участниками государственной программы являются молодые семьи, постоянно проживающие на территории Томской области и признанные в установленном действующим законодательством порядке участниками федеральной [программы](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1FD663DD0814502F6EFB6D03346F83D03A09CB83C494FB0C929D71AF5DDAETBgFG).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а)

Признание молодых семей участниками федеральной [программы](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1FD663DD0814502F6EFB6D03346F83D03A09CB83C494FB0C929D71AF5DDAETBgFG), а также нуждающимися в улучшении жилищных условий осуществляется органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области по месту постоянного жительства молодой семьи.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области формируют списки молодых семей - участников федеральной [программы](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1FD663DD0814502F6EFB6D03346F83D03A09CB83C494FB0C929D71AF5DDAETBgFG), изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, в порядке, установленном Администрацией Томской области.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области могут заключать соглашения об участии в реализации федеральной [программы](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1FD663DD0814502F6EFB6D03346F83D03A09CB83C494FB0C929D71AF5DDAETBgFG) с организациями, за исключением организаций, предоставляющих кредиты (займы) на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты, в порядке, установленном Администрацией Томской области.

Основными источниками финансирования государственной программы являются:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а)

1. Средства федерального бюджета (по согласованию).

2. Средства областного бюджета.

3. Средства местных бюджетов (по согласованию).

4. Средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кредиты и займы на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты (по согласованию).

5. Средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома (по согласованию).

[Ресурсное обеспечение](#Par852) мероприятий государственной программы с детализацией по годам реализации приведено в приложении N 3 к государственной программе.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а)

Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов подлежат ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней.

Объемы финансирования мероприятий государственной программы подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта областного бюджета на соответствующий год исходя из его возможностей, а также количества молодых семей - участников федеральной [программы](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1FD663DD0814502F6EFB6D03346F83D03A09CB83C494FB0C929D71AF5DDAETBgFG) и уровня цен на рынке жилья.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а)

В государственной программе участвуют муниципальные образования Томской области, отобранные для участия в федеральной [программе](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1FD663DD0814502F6EFB6D03346F83D03A09CB83C494FB0C929D71AF5DDAETBgFG). Бюджетные средства могут быть выделены только муниципальным образованиям Томской области, отобранным для участия в федеральной программе.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а)

Конкурсный отбор муниципальных образований Томской области для участия в федеральной [программе](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1FD663DD0814502F6EFB6D03346F83D03A09CB83C494FB0C929D71AF5DDAETBgFG) проводится ежегодно конкурсной комиссией, образованной Департаментом архитектуры и строительства Томской области, в соответствии с порядком, установленным Администрацией Томской области.

Распределение между муниципальными образованиями Томской области средств областного бюджета, выделяемых на обеспечение жильем молодых семей, осуществляется в соответствии с [методикой](#Par953), указанной в приложении N 4 к государственной программе.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а)

Выделение местным бюджетам средств из областного бюджета осуществляется в форме субсидий в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1FD663DD0814502F6E0BCD13946F83D03A09CB8T3gCG) Российской Федерации. Проекты правовых актов, необходимых для предоставления субсидий, разрабатываются Департаментом архитектуры и строительства Томской области.

Распределение, перераспределение и перечисление средств областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области осуществляются в соответствии с постановлениями Администрации Томской области, на основании соглашений, заключаемых между Департаментом архитектуры и строительства Томской области и органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований Томской области.

В целях реализации мероприятий государственной программы Департамент архитектуры и строительства Томской области осуществляет в рамках своих полномочий управление, в том числе:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а)

взаимодействует с государственным заказчиком федеральной [программы](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1FD663DD0814502F6EFB6D03346F83D03A09CB83C494FB0C929D71AF5DDAETBgFG) - Министерством регионального развития Российской Федерации;

координирует действия органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, принимающих участие в реализации программных мероприятий;

проводит совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области информационно-разъяснительную работу среди населения по освещению целей и задач федеральной [программы](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1FD663DD0814502F6EFB6D03346F83D03A09CB83C494FB0C929D71AF5DDAETBgFG) и государственной программы.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а)

5. КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области

от 10.09.2013 N 380а)

Контроль за реализацией государственной программы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а)

Текущий контроль и мониторинг реализации государственной программы осуществляет Департамент архитектуры и строительства Томской области на основании отчетности, предоставляемой органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области, принимающими участие в реализации мероприятий государственной программы.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а)

Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области представляют в печатном и электронном виде ежемесячно (ежеквартально), до 10-го числа месяца (квартала), следующего за отчетным месяцем (кварталом), в Департамент архитектуры и строительства Томской области соответствующую отчетность по состоянию на 1-е число месяца (квартала), следующего за отчетным, об использовании бюджетных средств и достижении значений запланированных показателей федеральной [программы](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1FD663DD0814502F6EFB6D03346F83D03A09CB83C494FB0C929D71AF5DDAETBgFG) и государственной программы.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а)

В свою очередь, банки, принимающие участие в реализации программных мероприятий, представляют ежемесячно, до 5-го числа, в органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области информацию по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, о фактах заключения договоров банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключении договоров, их расторжении без зачисления средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства).

Департамент архитектуры и строительства Томской области, а также органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области в рамках своих полномочий обеспечивают целевое и эффективное использование бюджетных средств.

6. ОЦЕНКА РИСКОВ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области

от 10.09.2013 N 380а)

В процессе реализации мероприятий государственной программы возможны отклонения в достижении запланированных показателей в связи с:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а)

1. Поздними сроками перечисления средств федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы, вследствие чего показатели государственной программы могут быть не достигнуты в пределах одного финансового года и потребуют бюджетных расходов в течение нескольких лет. Способ предотвращения - организация взаимодействия с государственным заказчиком федеральной [программы](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1FD663DD0814502F6EFB6D03346F83D03A09CB83C494FB0C929D71AF5DDAETBgFG) - Министерством регионального развития Российской Федерации.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а)

2. Возможными изменениями механизмов реализации государственной жилищной политики. Способ предотвращения - внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты, касающиеся реализации мероприятий государственной программы.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а)

3. Возможными финансово-экономическими изменениями на рынке жилья, а также в жилищном строительстве, влияющими на возможность молодых семей улучшить свои жилищные условия.

Приложение N 1

к государственной программе

"Обеспечение жильем молодых семей

в Томской области на 2011 - 2015 годы"

**ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области

от 10.09.2013 N 380а)

(С учетом прогноза цен на соответствующие годы) [<\*>](#Par483)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель и задачи  государственной  программы | Наименование  целевого  показателя | Источник  определения  значения  показателя | Фактическое  значение  показателя  на момент  разработки  государст-  венной  программы | Изменение значений показателя по годам  реализации (прогноз) | | | | | Целевое  значение  показателя  при  окончании  реализации  государст-  венной  программы  (прогноз) |
| весь период реализации государственной  программы | | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель:  государственная  поддержка в  решении  жилищной  проблемы  молодых семей,  признанных в  установленном  действующим  законодательст-  вом порядке  нуждающимися в  улучшении  жилищных  условий и  участниками  федеральной  [программы](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1FD663DD0814502F6EFB6D03346F83D03A09CB83C494FB0C929D71AF5DDAETBgFG) | Количество  молодых семей,  улучшивших  жилищные  условия (в том  числе с  использованием  заемных  средств) при  оказании  содействия за  счет средств  федерального  бюджета,  областного  бюджета и  местных  бюджетов  (семей), единиц | Ведомст-  венная  отчетность | - | 445 | 381 | 977 | 977 | 977 | 3757 |
| Задача 1.  Предоставление  молодым семьям  социальных  выплат на  приобретение  жилья  экономкласса  или  строительство  индивидуального  жилого дома  экономкласса | Объем бюджетных  средств,  направленных на  предоставление  молодым семьям  государственной  поддержки (тыс.  рублей) | Ведомст-  венная  отчетность | - | 184123,76 | 159978,49 | 390800 | 390800 | 390800 | 1516502,25 |
| Задача 2.  Создание  условий для  привлечения  молодыми  семьями  собственных  средств,  дополнительных  финансовых  средств  кредитных и  других  организаций,  предоставляющих  кредиты и  займы, в том  числе ипотечные  жилищные  кредиты, для  приобретения  жилья или  строительства  индивидуального  жилья | Объем  привлеченных  внебюджетных  средств (тыс.  рублей) | Ведомст-  венная  отчетность | - | 341945 | 297103 | 725771 | 725771 | 725771 | 2816361 |

--------------------------------

<\*> Целевые показатели реализации государственной программы будут уточняться в ходе ее исполнения. Объем финансирования за счет бюджетных средств подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а)

Приложение N 2

к государственной программе

"Обеспечение жильем молодых семей

в Томской области на 2011 - 2015 годы"

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области

от 10.09.2013 N 380а)

(С учетом прогноза цен на соответствующие годы) [<\*>](#Par841)

┌───────────────┬──────────┬──────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────────┐

│ │ │Объем │ В том числе за счет средств │ │ │

│ │ │финансиро-├─────────┬─────────┬───────────┬───────┤ Ответственные │ Показатели │

│ Наименование │ Срок │вания │федераль-│област- │ │внебюд-│ за выполнение │ результата │

│ мероприятия │исполнения│(тыс. │ного │ного │ местных │жетных │(ответственные │ мероприятия │

│ │ │рублей), │бюджета │бюджета │ бюджетов │источ- │ исполнители) │ │

│ │ │всего │ │ │ │ников │ │ │

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┼───────────────┼──────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │

├───────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────┴───────────────┴──────────────┤

│Цель: государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном │

│действующим законодательством порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий и участниками федеральной │

│[программы](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1FD663DD0814502F6EFB6D03346F83D03A09CB83C494FB0C929D71AF5DDAETBgFG) │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Задача 1: предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или │

│строительство индивидуального жилого дома экономкласса │

├───────────────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────┬───────────────┬──────────────┤

│Оказание │2011 - │4332863,25│459607,15│ 528340 │ 528555,1 │2816361│Департамент │Количество │

│молодым семьям │2015 годы │ │ │ │ │ │архитектуры и │молодых семей,│

│государственной├──────────┴──────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────┤строительства │получивших │

│поддержки в │ В том числе по годам (прогноз) │Томской │социальные │

│целях улучшения│ │области, │выплаты, - │

│жилищных │ │органы местного│3757 │

│условий путем ├──────────┬──────────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────┤самоуправления ├──────────────┤

│предоставления │2011 год │ 526068,76│ 68123,76│ 58000 │ 58000 │ 341945│муниципальных │ 445 │

│социальных ├──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┤образований ├──────────────┤

│выплат на │2012 год │ 457081,49│ 39763,39│ 60000 │ 60215,1 │ 297103│Томской области│ 381 │

│приобретение ├──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┤(по ├──────────────┤

│жилых помещений│2013 год │1116571 │117240 │136780 │ 136780 │ 725771│согласованию) │ 977 │

│или создание │ │ │ │(потреб- │ │ │ │ │

│объекта │ │ │ │ность) │ │ │ │ │

│индивидуального│ │ │ ├─────────┤ │ │ │ │

│жилищного │ │ │ │40000 │ │ │ │ │

│строительства │ │ │ │(преду- │ │ │ │ │

│ │ │ │ │смотрено │ │ │ │ │

│ │ │ │ │в │ │ │ │ │

│ │ │ │ │областном│ │ │ │ │

│ │ │ │ │бюджете) │ │ │ │ │

│ ├──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┤ ├──────────────┤

│ │2014 год │1116571 │117240 │136780 │ 136780 │ 725771│ │ 977 │

│ │ │ │ │(потреб- │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ность) │ │ │ │ │

│ ├──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┤ ├──────────────┤

│ │ │ │ │40000 │ │ │ │ │

│ │ │ │ │(преду- │ │ │ │ │

│ │ │ │ │смотрено │ │ │ │ │

│ │ │ │ │в │ │ │ │ │

│ │ │ │ │областном│ │ │ │ │

│ │ │ │ │бюджете) │ │ │ │ │

│ ├──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┤ ├──────────────┤

│ │2015 год │1116571 │117240 │136780 │ 136780 │ 725771│ │ 977 │

│ │ │ │ │(потреб- │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ность) │ │ │ │ │

│ │ │ │ ├─────────┤ │ │ │ │

│ │ │ │ │40000 │ │ │ │ │

│ │ │ │ │(преду- │ │ │ │ │

│ │ │ │ │смотрено │ │ │ │ │

│ │ │ │ │в │ │ │ │ │

│ │ │ │ │областном│ │ │ │ │

│ │ │ │ │бюджете) │ │ │ │ │

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┼───────────────┼──────────────┤

│Изготовление │2011 - │ - │ - │ - │ - │ - │Департамент │Изготовленные │

│бланков │2015 годы │ │ │ │ │ │архитектуры и │бланки │

│свидетельств о │(по мере │ │ │ │ │ │строительства │ │

│праве на │необходи- │ │ │ │ │ │Томской области│ │

│получение │мости) │ │ │ │ │ │ │ │

│социальной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│выплаты на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│приобретение │ │ │ │ │ │ │ │ │

│жилого │ │ │ │ │ │ │ │ │

│помещения или │ │ │ │ │ │ │ │ │

│строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │

│индивидуального│ │ │ │ │ │ │ │ │

│жилого дома │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┼───────────────┼──────────────┤

│Установление │2011 - │ - │ - │ - │ - │ - │Органы местного│Утвержденный │

│норматива │2015 годы │ │ │ │ │ │самоуправления │норматив │

│стоимости 1 кв.│(ежеквар- │ │ │ │ │ │муниципальных │ │

│м общей площади│тально) │ │ │ │ │ │образований │ │

│жилья по │ │ │ │ │ │ │Томской области│ │

│муниципальному │ │ │ │ │ │ │(по │ │

│образованию для│ │ │ │ │ │ │согласованию) │ │

│расчета размера│ │ │ │ │ │ │ │ │

│социальных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│выплат │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┼───────────────┼──────────────┤

│Формирование │2011 - │ - │ - │ - │ - │ - │Органы местного│Сформированный│

│списков молодых│2015 годы │ │ │ │ │ │самоуправления │и утвержденный│

│семей - │(ежегодно,│ │ │ │ │ │муниципальных │список молодых│

│участников │до 1 │ │ │ │ │ │образований │семей │

│федеральной │сентября) │ │ │ │ │ │Томской области│ │

│[программы](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1FD663DD0814502F6EFB6D03346F83D03A09CB83C494FB0C929D71AF5DDAETBgFG), │ │ │ │ │ │ │(по │ │

│изъявивших │ │ │ │ │ │ │согласованию) │ │

│желание │ │ │ │ │ │ │ │ │

│получить │ │ │ │ │ │ │ │ │

│социальную │ │ │ │ │ │ │ │ │

│выплату на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│приобретение │ │ │ │ │ │ │ │ │

│жилого │ │ │ │ │ │ │ │ │

│помещения или │ │ │ │ │ │ │ │ │

│создание │ │ │ │ │ │ │ │ │

│объекта │ │ │ │ │ │ │ │ │

│индивидуального│ │ │ │ │ │ │ │ │

│жилищного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│строительства в│ │ │ │ │ │ │ │ │

│планируемом │ │ │ │ │ │ │ │ │

│году, и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│представление │ │ │ │ │ │ │ │ │

│их в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Департамент │ │ │ │ │ │ │ │ │

│архитектуры и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│строительства │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Томской области│ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┼───────────────┼──────────────┤

│Конкурсный │2011 - │ - │ - │ - │ - │ - │Департамент │Проведенный │

│отбор │2015 годы │ │ │ │ │ │архитектуры и │отбор │

│муниципальных │ │ │ │ │ │ │строительства │ │

│образований │ │ │ │ │ │ │Томской области│ │

│Томской области│ │ │ │ │ │ │ │ │

│для участия в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│федеральной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│[программе](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1FD663DD0814502F6EFB6D03346F83D03A09CB83C494FB0C929D71AF5DDAETBgFG); │ │ │ │ │ │ │ │ │

│распределение │ │ │ │ │ │ │ │ │

│субсидий между │ │ │ │ │ │ │ │ │

│муниципальными │ │ │ │ │ │ │ │ │

│образованиями │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Томской области│ │ │ │ │ │ │ │ │

│по методике, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│установленной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Администрацией │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Томской области│ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┼───────────────┼──────────────┤

│Оформление и │2011 - │ - │ - │ - │ - │ - │Органы местного│Количество │

│выдача молодым │2015 годы │ │ │ │ │ │самоуправления │выданных │

│семьям в │ │ │ │ │ │ │муниципальных │свидетельств │

│установленном │ │ │ │ │ │ │образований │ │

│порядке │ │ │ │ │ │ │Томской области│ │

│свидетельств о │ │ │ │ │ │ │(по │ │

│праве на │ │ │ │ │ │ │согласованию) │ │

│получение │ │ │ │ │ │ │ │ │

│социальной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│выплаты на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│приобретение │ │ │ │ │ │ │ │ │

│жилого │ │ │ │ │ │ │ │ │

│помещения или │ │ │ │ │ │ │ │ │

│строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │

│индивидуального│ │ │ │ │ │ │ │ │

│жилого дома │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┼───────────────┼──────────────┤

│Сбор данных о │2011 - │ - │ - │ - │ - │ - │Департамент │Единая │

│молодых семьях,│2015 годы │ │ │ │ │ │архитектуры и │информационная│

│участвующих в │ │ │ │ │ │ │строительства │база данных об│

│федеральной │ │ │ │ │ │ │Томской области│участниках │

│[программе](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1FD663DD0814502F6EFB6D03346F83D03A09CB83C494FB0C929D71AF5DDAETBgFG), │ │ │ │ │ │ │ │федеральной │

│предоставляемых│ │ │ │ │ │ │ │[программы](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1FD663DD0814502F6EFB6D03346F83D03A09CB83C494FB0C929D71AF5DDAETBgFG) по │

│органами │ │ │ │ │ │ │ │Томской │

│местного │ │ │ │ │ │ │ │области │

│самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │

│муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│образований │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Томской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│области, и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│формирование │ │ │ │ │ │ │ │ │

│единой │ │ │ │ │ │ │ │ │

│информационной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│базы данных об │ │ │ │ │ │ │ │ │

│участниках │ │ │ │ │ │ │ │ │

│федеральной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│[программы](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1FD663DD0814502F6EFB6D03346F83D03A09CB83C494FB0C929D71AF5DDAETBgFG) по │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Томской области│ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┼───────────────┼──────────────┤

│Разработка │2011 год │ - │ - │ - │ - │ - │Департамент │Утвержденный │

│порядка │ │ │ │ │ │ │архитектуры и │порядок │

│формирования │ │ │ │ │ │ │строительства │ │

│органами │ │ │ │ │ │ │Томской области│ │

│местного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │

│муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│образований │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Томской области│ │ │ │ │ │ │ │ │

│списков молодых│ │ │ │ │ │ │ │ │

│семей - │ │ │ │ │ │ │ │ │

│участников │ │ │ │ │ │ │ │ │

│федеральной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│[программы](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1FD663DD0814502F6EFB6D03346F83D03A09CB83C494FB0C929D71AF5DDAETBgFG), │ │ │ │ │ │ │ │ │

│изъявивших │ │ │ │ │ │ │ │ │

│желание │ │ │ │ │ │ │ │ │

│получить │ │ │ │ │ │ │ │ │

│социальную │ │ │ │ │ │ │ │ │

│выплату на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│приобретение │ │ │ │ │ │ │ │ │

│жилого │ │ │ │ │ │ │ │ │

│помещения или │ │ │ │ │ │ │ │ │

│создание │ │ │ │ │ │ │ │ │

│объекта │ │ │ │ │ │ │ │ │

│индивидуального│ │ │ │ │ │ │ │ │

│жилищного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│строительства в│ │ │ │ │ │ │ │ │

│планируемом │ │ │ │ │ │ │ │ │

│году │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┼───────────────┼──────────────┤

│Разработка │2011 год │ - │ - │ - │ - │ - │Департамент │Утвержденный │

│порядка │ │ │ │ │ │ │архитектуры и │порядок │

│проведения │ │ │ │ │ │ │строительства │ │

│конкурсного │ │ │ │ │ │ │Томской области│ │

│отбора │ │ │ │ │ │ │ │ │

│муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│образований │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Томской области│ │ │ │ │ │ │ │ │

│для участия в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│федеральной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│[программе](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1FD663DD0814502F6EFB6D03346F83D03A09CB83C494FB0C929D71AF5DDAETBgFG) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┼───────────────┼──────────────┤

│Разработка и │2011 год │ - │ - │ - │ - │ - │Органы местного│Утвержденные │

│утверждение │ │ │ │ │ │ │самоуправления │программы │

│изменений в │ │ │ │ │ │ │муниципальных │(утвержденные │

│ранее принятые │ │ │ │ │ │ │образований │изменения в │

│муниципальные │ │ │ │ │ │ │Томской области│программы) │

│программы по │ │ │ │ │ │ │(по │ │

│обеспечению │ │ │ │ │ │ │согласованию) │ │

│жильем молодых │ │ │ │ │ │ │ │ │

│семей либо │ │ │ │ │ │ │ │ │

│принятие новых │ │ │ │ │ │ │ │ │

│муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│программ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┼───────────────┼──────────────┤

│Определение │2011 год │ - │ - │ - │ - │ - │Департамент │Утвержденные │

│форм отчетности│ │ │ │ │ │ │архитектуры и │формы │

│органов │ │ │ │ │ │ │строительства │ │

│местного │ │ │ │ │ │ │Томской области│ │

│самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │

│муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│образований │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Томской области│ │ │ │ │ │ │ │ │

│об │ │ │ │ │ │ │ │ │

│использовании │ │ │ │ │ │ │ │ │

│бюджетных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│средств, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│выделенных на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│реализацию │ │ │ │ │ │ │ │ │

│программных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│мероприятий │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┼───────────────┼──────────────┤

│Отбор банков в │2011 год │ - │ - │ - │ - │ - │Департамент │Проведенный │

│соответствии с │ │ │ │ │ │ │архитектуры и │отбор │

│установленными │ │ │ │ │ │ │строительства │ │

│на федеральном │ │ │ │ │ │ │Томской области│ │

│уровне │ │ │ │ │ │ │ │ │

│критериями для │ │ │ │ │ │ │ │ │

│обслуживания │ │ │ │ │ │ │ │ │

│средств, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│предоставляемых│ │ │ │ │ │ │ │ │

│в качестве │ │ │ │ │ │ │ │ │

│социальных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│выплат молодым │ │ │ │ │ │ │ │ │

│семьям │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┼───────────────┼──────────────┤

│Отбор │2011 год │ - │ - │ - │ - │ - │Департамент │Проведенный │

│уполномоченных │ │ │ │ │ │ │архитектуры и │отбор │

│организаций, │ │ │ │ │ │ │строительства │ │

│осуществляющих │ │ │ │ │ │ │Томской области│ │

│оказание услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │

│для молодых │ │ │ │ │ │ │ │ │

│семей по │ │ │ │ │ │ │ │ │

│приобретению │ │ │ │ │ │ │ │ │

│жилого │ │ │ │ │ │ │ │ │

│помещения │ │ │ │ │ │ │ │ │

│экономкласса на│ │ │ │ │ │ │ │ │

│первичном рынке│ │ │ │ │ │ │ │ │

│жилья (при │ │ │ │ │ │ │ │ │

│необходимости) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┼───────────────┼──────────────┤

│Признание │2011 - │ - │ - │ - │ - │ - │Органы местного│Количество │

│молодых семей │2015 годы │ │ │ │ │ │самоуправления │молодых семей │

│нуждающимися в │ │ │ │ │ │ │муниципальных │ │

│улучшении │ │ │ │ │ │ │образований │ │

│жилищных │ │ │ │ │ │ │Томской области│ │

│условий и │ │ │ │ │ │ │(по │ │

│участниками │ │ │ │ │ │ │согласованию) │ │

│федеральной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│[программы](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1FD663DD0814502F6EFB6D03346F83D03A09CB83C494FB0C929D71AF5DDAETBgFG) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────┴───────────────┴──────────────┤

│Задача 2: создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых │

│средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные │

│кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья │

├───────────────┬──────────┬──────────┬─────────┬────────────┬────────┬───────┬───────────────┬──────────────┤

│Разработка │2011 год │ - │ - │ - │ - │ - │Департамент │Утвержденный │

│порядка и │ │ │ │ │ │ │архитектуры и │порядок │

│условий │ │ │ │ │ │ │строительства │ │

│признания │ │ │ │ │ │ │Томской области│ │

│молодой семьи, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│имеющей │ │ │ │ │ │ │ │ │

│достаточные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│доходы, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│позволяющие │ │ │ │ │ │ │ │ │

│получить │ │ │ │ │ │ │ │ │

│кредит, либо │ │ │ │ │ │ │ │ │

│иные денежные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│средства для │ │ │ │ │ │ │ │ │

│оплаты │ │ │ │ │ │ │ │ │

│расчетной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(средней) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│стоимости жилья│ │ │ │ │ │ │ │ │

│в части, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│превышающей │ │ │ │ │ │ │ │ │

│размер │ │ │ │ │ │ │ │ │

│предоставляемой│ │ │ │ │ │ │ │ │

│социальной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│выплаты на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│приобретение │ │ │ │ │ │ │ │ │

│жилого │ │ │ │ │ │ │ │ │

│помещения или │ │ │ │ │ │ │ │ │

│создание │ │ │ │ │ │ │ │ │

│объекта │ │ │ │ │ │ │ │ │

│индивидуального│ │ │ │ │ │ │ │ │

│жилищного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│строительства │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────┼───────┼───────────────┼──────────────┤

│Организация │2011 - │ - │ - │ - │ - │ - │Структурные │Размещенная │

│информационно- │2015 годы │ │ │ │ │ │подразделения │информация в │

│разъяснительной│(по мере │ │ │ │ │ │Администрации │средствах │

│работы среди │необходи- │ │ │ │ │ │Томской │массовой │

│населения по │мости) │ │ │ │ │ │области, │информации │

│освещению целей│ │ │ │ │ │ │Департамент │ │

│и задач │ │ │ │ │ │ │архитектуры и │ │

│федеральной │ │ │ │ │ │ │строительства │ │

│[программы](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1FD663DD0814502F6EFB6D03346F83D03A09CB83C494FB0C929D71AF5DDAETBgFG) и │ │ │ │ │ │ │Томской │ │

│государственной│ │ │ │ │ │ │области, │ │

│программы │ │ │ │ │ │ │органы местного│ │

│ │ │ │ │ │ │ │самоуправления │ │

│ │ │ │ │ │ │ │муниципальных │ │

│ │ │ │ │ │ │ │образований │ │

│ │ │ │ │ │ │ │Томской области│ │

│ │ │ │ │ │ │ │(по │ │

│ │ │ │ │ │ │ │согласованию) │ │

│(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а) │

└───────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴────────────┴────────┴───────┴───────────────┴──────────────┘

--------------------------------

<\*> Объем финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней.

Приложение N 3

к государственной программе

"Обеспечение жильем молодых семей

в Томской области на 2011 - 2015 годы"

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области

от 10.09.2013 N 380а)

(С учетом прогноза цен на соответствующие годы) [<\*>](#Par941)

┌───────────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │ │ Потребность (прогноз) │

│ Наименование │ Единица ├──────────┬─────────────────────────────────────────────────┤

│ ресурса │измерения│ │ в том числе по годам │

│ │ │ всего ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│ │ │ │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │

├───────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │

├───────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Расходы на │тыс. │4332863,25│526068,76│457081,49│ 1116571 │ 1116571 │ 1116571 │

│реализацию │рублей │ │ │ │ │ │ │

│государственной│ │ │ │ │ │ │ │

│программы - │ │ │ │ │ │ │ │

│всего, │ │ │ │ │ │ │ │

│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а) │

├───────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│финансовые │тыс. │4332863,25│526068,76│457081,49│ 1116571 │ 1116571 │ 1116571 │

│ресурсы, │рублей │ │ │ │ │ │ │

│в том числе │ │ │ │ │ │ │ │

│по источникам │ │ │ │ │ │ │ │

│финансирования:│ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│местный бюджет │тыс. │ 528555,1 │ 58000 │ 60215,1 │ 136780 │ 136780 │ 136780 │

│ │рублей │ │ │ │ │ │ │

├───────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│областной │тыс. │ 528340 │ 58000 │ 60000 │136780 │136780 │136780 │

│бюджет │рублей │ │ │ │(потреб- │(потреб- │(потреб- │

│ │ │ │ │ │ность) │ность) │ность) │

│ │ │ │ │ ├─────────┼─────────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │40000 │40000 │40000 │

│ │ │ │ │ │(преду- │(преду- │(преду- │

│ │ │ │ │ │смотрено │смотрено │смотрено │

│ │ │ │ │ │в │в │в │

│ │ │ │ │ │областном│областном│областном│

│ │ │ │ │ │бюджете) │бюджете) │бюджете) │

├───────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│федеральный │тыс. │ 459607,15│ 68123,76│ 39763,39│ 117240 │ 117240 │ 117240 │

│бюджет │рублей │ │ │ │ │ │ │

├───────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│внебюджетные │тыс. │2816361 │341945 │297103 │ 725771 │ 725771 │ 725771 │

│источники │рублей │ │ │ │ │ │ │

├───────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Распределение │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│финансирования │ │ │ │ │ │ │ │

│по видам │ │ │ │ │ │ │ │

│ресурсов: │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│материально- │тыс. │4332863,25│526068,76│457081,49│ 1116571 │ 1116571 │ 1116571 │

│технические │рублей │ │ │ │ │ │ │

│ресурсы │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│трудовые │тыс. │ - │ - │ - │ - │ - │ - │

│ресурсы │рублей │ │ │ │ │ │ │

├───────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│прочие виды │тыс. │ - │ - │ - │ - │ - │ - │

│ресурсов │рублей │ │ │ │ │ │ │

├───────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Расходы на │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│реализацию │ │ │ │ │ │ │ │

│государственной│ │ │ │ │ │ │ │

│программы в │ │ │ │ │ │ │ │

│разрезе главных│ │ │ │ │ │ │ │

│распорядителей │ │ │ │ │ │ │ │

│бюджетных │ │ │ │ │ │ │ │

│средств: │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а) │

├───────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Департамент │тыс. │ 528340 │ 58000 │ 60000 │136780 │136780 │136780 │

│архитектуры и │рублей │ │ │ │(потреб- │(потреб- │(потреб- │

│строительства │ │ │ │ │ность) │ность) │ность) │

│Томской области│ │ │ │ ├─────────┼─────────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │40000 │40000 │40000 │

│ │ │ │ │ │(преду- │(преду- │(преду- │

│ │ │ │ │ │смотрено │смотрено │смотрено │

│ │ │ │ │ │в │в │в │

│ │ │ │ │ │областном│областном│областном│

│ │ │ │ │ │бюджете) │бюджете) │бюджете) │

└───────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

--------------------------------

<\*> Ресурсное обеспечение мероприятий государственной программы будет уточняться в ходе ее реализации. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а)

Приложение N 4

к государственной программе

"Обеспечение жильем молодых семей

в Томской области на 2011 - 2015 годы"

**МЕТОДИКА**

**РАСЧЕТА СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ**

**ОБРАЗОВАНИЯМ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области

от 10.09.2013 N 380а)

Средства областного бюджета распределяются муниципальным образованиям Томской области, прошедшим конкурсный отбор для участия в федеральной [программе](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1FD663DD0814502F6EFB6D03346F83D03A09CB83C494FB0C929D71AF5DDAETBgFG) и государственной программе, пропорционально объему денежных средств, предусмотренных в местных бюджетах на финансирование программных мероприятий. Распределение средств областного бюджета осуществляется с соблюдением процентного соотношения, установленного для бюджетов различных уровней в [главе 4](#Par305) "Механизмы реализации и управления государственной программой, включая ресурсное обеспечение" государственной программы.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1E36B2BBCDF4102F9B7B9D5334AAF635CFBC1EF354318F78670955EF8DCAEB6A478TDg9G) Администрации Томской области от 10.09.2013 N 380а)

При распределении муниципальным образованиям Томской области средств областного бюджета подлежат учету следующие показатели:

норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию для расчета размера социальных выплат;

объем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию программных мероприятий;

количество молодых семей - участников федеральной [программы](consultantplus://offline/ref=4B1AA24D5380655912E1FD663DD0814502F6EFB6D03346F83D03A09CB83C494FB0C929D71AF5DDAETBgFG), в том числе вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.03.2005.

Средства областного бюджета, предусмотренные по результатам отбора бюджету муниципального образования Томской области, перераспределяются бюджетам других муниципальных образований Томской области в следующих случаях:

неподписание в установленный срок муниципальным образованием Томской области соглашения по реализации программных мероприятий;

нарушение муниципальным образованием Томской области соглашения по реализации программных мероприятий;

возникновение оснований, установленных действующим законодательством, препятствующих предоставлению средств областного бюджета;

несоблюдение муниципальным образованием Томской области условий о софинансировании программных мероприятий за счет средств местных бюджетов;

отсутствие у муниципального образования Томской области потребности в бюджетных средствах (остатке бюджетных средств).